ИТЭР. Вклад России

А.В. Красильников

Частное учреждение ГК Росатом «Проектный центр ИТЭР», Москва, Россия, a.krasilnikov@iterrf.ru

В докладе показаны достижения Российской Федерации в создании первого экспериментального термоядерного реактора ИТЭР а также изменения, произошедшие за последний год в управлении Проектом.

В текущем году подписано десятое Соглашение о поставках оборудования для нагрева плазмы и генерации тока – уникальных гиротронов Российской разработки с мощностью 1 МВт и длительностью 1000 секунд. Одно из Российских достижений в Проекте – своевременное изготовление и поставка сверхпроводника для магнитной системы ИТЭР. При этом создано высокотехнологическое производство, которое может выполнять другие задачи. Технологическая база ряда Российских предприятий является общепризнанной основой для создания первой стенки ИТЭР. В текущем году запущен испытательный стенд IDTF и начаты тепловые испытания японских диверторных пластин. Продолжается работа по созданию российской части диагностического комплекса ИТЭР, включая также  изготовление испытательных стендов, работу по интеграции с диагностиками других участников Проекта, создание системы сбора данных. В докладе представлен также прогресс по другим российским системам ИТЭР.

Представлены шаги по совершенствованию системы управления Проектом. В частности пересмотрен подход к контролю выполнения план-графика путем введения списка критических работ (т.н. Strategic Management Plan – SMP), что позволяет создать единую систему контроля.