Прогресс в создании ИТЭР и российский вклад

Красильников А.В.

Частное учреждение Госкорпорации Росатом «Проектный центр ИТЭР», Москва, Россия, a.krasilnikov@iterrf.ru

Проект ИТЭР является важным шагом в развитии термоядерной энергетики.  Он должен не только подтвердить или скорретировать полученные в современных токамаках скейлинги  и обеспечить изучение процессов в плазме в условиях термоядерного зажигания и горения. ИТЭР призван проинтегрировать последние достижения науки и техники в проект, показать возможность работы команды ИТЭР по стандартам, единым для всех стран участниц, продемонстрировать «горение» плазмы при Q = 10 и термоядерной мощности 500 МВт в течение сотен секунд.

Пять лет прошло с момента подписания (ноябрь 2006 года) Соглашения о строительстве ИТЭР. В основу взаимодействия Организации ИТЭР с домашними агентствами был положен фундаментальный принцип – т.н. «натуральный вклад» каждой стороны в проект и обмен интеллектуальной собственностью, созданной в процессе выполнения НИОКР. В последние полгода, с целью интенсификации процесса сооружения ИТЭР и оптимизации системы управления, МО ИТЭР пересмотрела сроки выполнения, финансовые затраты и ответственность сторон за выполнение графика и предложила изменение некоторых технических систем. В частности начаты исследования возможности установки вольфрамового дивертора с самого начала экспериментов на ИТЭР, а так же принято решение о переносе срока запуска ИТЭР (т.н. «первую плазму») на ноябрь 2020 года.

В докладе представлен прогресс в создании критических систем ИТЭР, изменения, которые возникли в процессе проектирования технических систем, изменение подхода к выполнению и контролю графика строительства и системы управления проектом.

Показан прогресс в изготовлении систем оборудования в обеспечение российского вклада в проект ИТЭР – сверхпроводников и изделий на их основе в кооперации с другими странами, бериллиевой первой стенки ИТЭР, гиротронов, разработке прототипов диагностик, трехмерном проектировании систем ИТЭР, развитии системы CODAC и т.д.